游戏开发日志

姓名		: 颜键杨

学号		: 1820251088

角色		: 主程序员

项目名称	: Shipwright’s Countdown: Civilization Future

技术栈		: Vanilla JavaScript (ES6+), HTML 5 Canvas 2D, CSS Module

| 日期 | 活动内容 | 个人心得与反思 |
| --- | --- | --- |
| 01/09/26 | - 召开了首次团队对齐会议，以确定项目范围、游戏玩法机制和角色分配 - 建立了仓库目录架构 (/assets, /scripts/systems, /scripts/core, /scripts/minigames) - 初始化了 GitHub 仓库 - 构建了基础 Web 外壳（index.html、styles.css，以及开始菜单、设置界面和其他基础 UI） | 在与组员讨论了大约 2 个小时后，我们成功构思出了游戏的概念以及各自的分工。话虽如此，组员之间的讨论非常困难，因为我们中有三名外籍成员（包括我）和三名本地成员，语言障碍天然存在；而我是唯一一个能为双方做好翻译的人（尽管在翻译过程中我也承认存在一些小失误）。 讨论结束后，大家一致同意由我担任主程序员，其他人则在需要时提供协助。然而，我已经近三年没有编写过原生 HTML 和 CSS 代码了，因此刚开始搭建时有一个非常陡峭的热身适应期。我不得不一边查阅大量文档重新温习 DOM 布局和现代 CSS 定位，一边构建核心 UI 骨架。不过，鉴于我清楚自己对 HTML 和 CSS 的掌握程度（更确切地说是能力不足），我成功限制了所需静态 HTML 和 CSS 构建的数量，转而采用了更偏重 JavaScript 的单页应用（SPA）架构。 事实证明，早期整理好文件树非常有用，因为为每组文件设置独立的文件夹让通过 Git 进行的版本控制变得更加顺畅，也更便于团队协作。 |
| 02/09/26 | - 构建了主世界地图渲染以及房间切换功能 - 确定并实现了带有每个屏幕边界约束的 2D 俯视角 WASD 玩家移动脚本 - 设置了临时玩家 Sprite 渲染 - 创建了标准化的模块化小游戏接口，并制作了第一个小游戏（接线游戏） - 实现了载具生成和计时器功能 - 制作了初始的移动端触摸控制和视口适配 | 从 Python 和 C 语言重新切换回 JavaScript 需要我花一些时间来重新适应语言特有的语法。虽然底层逻辑简单直接易于完成，但直接使用 HTML5 Canvas 2D context (ctx)、querySelector、getBoundingClientRect() 和 ES6 构造函数等内容仍需要我集中精力复习（我将关键要点直接作为行内代码注释记录了下来，尽管有些注释用词稍微粗糙了一些）。 除此之外，我还设置了移动端移植。总的来说，搭建移动端在技术上要求蛮高的。幸运的是，因为我尽早完成了这项工作，后续的迭代应该会更简单。另外，我还为未来的双语本地化准备好了初始模板。 |
| 03/09/26 | - 使用 localStorage API 实现了存档功能（3 个存档槽） - 添加了正式的互动按钮和触发器 - 实现了虚拟方向键（D-Pad）触摸控制 - 开始对游戏玩法机制进行重大重构（Beta v1.0 状态推送） | 实现存档系统对我来说是一次相当深刻的学习经历，原因有二：一是我以前从未用过 localStorage；二是用 JSON 格式对我来说也是个新鲜事（虽然它很轻量）。 除此之外，将键盘 WASD 控制适配到手机触摸屏上也需要我投入额外的思考。我最终选择使用 D-Pad 系统，因为在我看来这是最容易设置的（当然，如果时间充裕，我其实更希望能做一个可以在屏幕左侧任意位置响应触摸的摇杆，但受限于时间约束，加上我对开发手机游戏缺乏经验，我只能选择这种折中方案）。 今天我还学到了关于重构的极其重要的一课。因为我最终废弃了将近 5 个小时写好的初始机制代码，转而改用更清晰的游戏循环，这让我明白：在写任何代码之前，先在脑海中设定好一个经过深思熟虑的明确目标是非常重要的，这样才不会浪费大量时间。不过，这次我也足够幸运，因为我之前写的大大部分模块化程度挺高，所以不需要做太多改动，但即便如此，修改和排查 Bug 依然耗费了大量时间。 |
| 04/09/26 | - 修复了部分物体的碰撞判定问题 - 实现了一些通用的生活质量（QoL）微调和 UI 细节优化 - 为地图系统（M 键）创建了 DOM 叠加层骨架 - 编写了截至目前的游戏文档 | 经历前三天非常高强度的快速开发后，今天主要集中在游戏的稳定性维护以及一些额外的调试上。话虽如此，我还是抽空加入了一些新东西，比如后续要添加的地图叠加层骨架，以及对按钮做了一些修改让它们看起来更美观。 目前游戏的核心框架已经足够可以正常运转了，这为项目后续接入剩余的 Sprite 图像、音效实现以及剩余的小游戏制作做好了准备。 |